CONSENT-FIRST COMMUNICATION AGENT

MeantByMe｜意由我

商业策划书

AI 帮助补全，意思由我确认。

一句话定位 面向卒中后轻中度构音障碍者，在与陌生人沟通中，从残存语音和可信上下文生成候选表达；只有患者明确确认后，系统才以获授权的个人声音说出。

2026 年 7 月  |  MVP 商业化构想

执行摘要

核心判断 MeantByMe 不是“替患者说话”的语音助手，而是把 AI 限定在提案者角色，把表达权、个人声音授权和可信记忆写入权留给患者本人。商业价值来自更高的沟通成功率、更低的重复表达负担，以及可被医院、家庭和支付方接受的安全边界。

| 问题 | 方案 | 首发路径 |
| --- | --- | --- |
| 通用 ASR 听不懂非标准语音；打字慢；家属代言削弱隐私与自主。 | 多路语音证据 + 个体记忆 + 少量候选 + 最终确认 + 授权发声。 | 以康复医院/言语治疗师触达用户，B2B2C 试点验证，再扩展 B2C 订阅和平台合作。 |

# 一、项目背景

卒中后的构音障碍往往不是“没有想法”，而是想法无法被陌生人或机器稳定听懂。材料中的典型高痛时刻包括电话预约、医院/药店窗口、打车购物、工作沟通和下午疲劳时段。重复说、打字、预设句或家属代言虽然能临时解决问题，却会牺牲实时性、隐私和社会角色。

WHO 统计显示，2021 年全球约有 9,380 万卒中病例、1,190 万新发病例；卒中也是全球死亡与伤残负担的主要原因之一。[1] 研究估计，卒中幸存者中约 20%–42% 出现构音障碍。[2] 这意味着产品面对的是一个规模可观、长期存在、但被通用语音技术低覆盖的人群。

- 真实痛点：缺少视觉线索时，轻度误识别也会直接导致预约、出行、服务获取或工作沟通失败。

- 产品原则：先保留自然表达机会；沟通失败时再介入；不因模型置信度、沉默或照护者操作而视为本人同意。

- 时代机会：老龄化与慢病推高辅助技术需求，语音成为设备与 Agent 的入口，个性化模型和端云协同让“小样本理解一个人”逐步可行。

# 二、市场与需求：

## 2.1 目标客户与需求规模

| 口径 | 人数 / 占比 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 全球卒中存量 | 约 9,380 万人 | WHO 2021 年估计，为疾病人群基数。[1] |
| 卒中后构音障碍广义需求池 | 约 1,880 万–3,940 万人；占卒中人群 20%–42% | 由全球存量 × 文献患病比例推算，反映 TAM 人群上限。[2] |
| 核心产品适配人群（规划口径） | 约 560 万–1,970 万人 | 假设广义需求池中 30%–50% 同时满足：轻中度、理解基本完整、保留部分发声及稳定确认方式；需用临床筛选数据验证。 |
| 全球辅助技术大盘 | 当前 >25 亿人；2050 年约 35 亿人 | 说明辅助技术需求受老龄化与非传染性疾病长期驱动。[3] |

注：以上人数是需求规模估算，不等同于可立即付费用户或收入预测；核心适配比例属于商业规划假设。

## 2.2 谁是客户，谁是付费者

| 角色 | 核心诉求 | 购买 / 决策逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 患者（核心用户） | 更快、更自然、更有尊严地完成重要表达 | 低学习成本、明确可撤销、比打字和反复重说更快 |
| 家庭与照护者 | 减少代言负担，同时不越权 | 愿为独立性与安心付费，但不能替患者授权表达 |
| 医院 / 康复机构 / 言语治疗师 | 提升院外延续服务与真实沟通参与 | 看重疗效指标、数据安全、部署与随访效率 |
| 医保 / 商保 / 公益项目 | 降低长期照护与社会孤立成本 | 要求可量化结果、合规与人群覆盖效率 |
| 设备与语音平台 | 让非标准语音用户也能使用其服务 | 通过 SDK/API 扩大可达用户并满足无障碍责任 |

## 2.3 市场潜力与切入顺序

- 先做高痛、可验证场景：电话预约与陌生人服务沟通，评价指标是任务完成率、表达耗时和未经授权发声率。

- 先做渠道密集地区：从康复中心、卒中随访和言语治疗网络进入，优先覆盖数字设备可及、付费和试点条件成熟的城市。

- 再做全球本地化：以多语言个体适配、离线/低带宽模式和分层定价覆盖不同支付能力；WHO 指出部分低收入国家辅助技术可及率低至 3%，既是挑战也是公共合作机会。[3]

- 最后扩展相邻人群：在卒中人群完成临床和安全验证后，逐步评估帕金森病、ALS、多发性硬化、脑外伤等运动性言语障碍人群，不在 MVP 阶段泛化。

# 三、产品与服务

核心闭环：理解残存表达 → 候选补全 → 低负担确认 → 授权发声 → 可信学习

| 功能板块 | 用户价值 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| 1. 个体化残存语音理解 | 融合主/备 ASR、关键词、场景与患者已确认记忆，理解碎片化或疲劳波动语音 | 模型输出只是证据，不是患者意图 |
| 2. 少量候选表达 | 生成 2–3 个可快速选择的完整表达，降低重复说和打字负担 | 始终保留“都不是 / 返回 / 停止 / 切换输入” |
| 3. 低负担分级确认 | 大按钮、短语音、按键或耳机操作；高风险表达使用更严格确认 | 沉默、超时、照护者动作和高置信度都不等于同意 |
| 4. 授权个人声音输出 | 确认后以清晰且尽可能保留本人音色的声音表达 | 未确认候选只能用中性声私密读回，不能调用个人声音 |
| 5. 验证记忆与持续个性化 | 只从患者明确确认的表达学习发音、语言、场景与交互偏好 | 被拒绝候选不得成为偏好；跨患者检索必须隔离 |
| 6. 可解释轨迹与服务后台 | 患者可回看依据、确认方式和授权状态；机构可看匿名化效果指标 | 照护者和机构只能提供上下文，不能代替本人授权 |

## 3.1 MVP 使用体验

- 患者自然说出残缺语句；系统同时采集主/备语音证据。

- 系统检索患者已验证记忆与当前场景，生成少量候选。

- 候选以屏幕或中性声呈现；患者选择、修改或拒绝。

- 进入最终确认；医疗、法律、财务和关系类表达使用严格确认。

- 确认且长期声音同意有效后，系统生成本次“授权表达”并调用个人声音。

- 发声成功后形成可追溯回执，并幂等写入已确认记忆；失败不标记为已说出。

产品验收线 只有同时做到“比打字更自然、比反复重说更快、比家属代言更自主”，产品才具有真实用户价值。

## 3.2 与现有方案的差异

| 方案 | 优势 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- |
| 重复说 / 手势 / 打字 | 无需训练或成本低 | 电话中手势失效；打字打断实时交流；疲劳时负担高 |
| 传统 AAC / 预设语句 | 稳定、可预测 | 表达速度慢，个性化和开放表达有限 |
| 通用 ASR / 语音助手 | 生态成熟、自然入口 | 对个体非标准语音识别不稳，通常缺少患者级确认与授权 |
| 单纯声音克隆 | 保留声音身份 | 解决“像谁说”，不解决“是不是本人想说” |
| MeantByMe | 理解、补全、确认、授权声音和验证学习形成闭环 | 需要高质量试点数据、跨语言适配和医疗级信任建设 |

# 四、技术亮点

技术总纲 确定性外壳包住概率模型：ASR、LLM、记忆和置信度负责提供证据；状态机、风险策略、确认与授权网关负责决定系统能不能说、能不能学。

1.同意门控的非对称共生进化：系统可以越来越懂患者，但只有本人确认的内容才能推动长期个性化；AI 没有定义患者意图的权力。

2.多路证据融合与不确定性路由：主/备 ASR、稳定片段、冲突槽位和已验证记忆共同决定是直接进入最终复核，还是继续澄清。

3.两层个人声音授权：长期声音档案同意可随时撤销；每一句 AI 辅助表达仍需本次最终确认。两者缺一，个人 TTS 均被阻断。

## 4.1 技术架构

| 层级 | 职责 | MVP / 演进 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | PySide6 应用、麦克风、耳机/按键、大按钮确认 | 先桌面/手机伴随式原型，后扩展无障碍硬件 |
| 核心运行时 | 显式状态机、风险策略、授权网关、事件轨迹 | 安全不变量由自动化测试固定 |
| 证据与记忆层 | 多 ASR 结果、患者绑定检索、确认后写入 | 本地优先，敏感数据最小化上传 |
| 模型适配层 | ASR / 意图 LLM / TTS / Embedding Provider | Mock-first；云端主服务 + 本地回退 |

# 五、商业模式与软硬件生态

## 5.1 收入结构

| 模式 | 产品 / 收费建议 | 价值与适用阶段 |
| --- | --- | --- |
| B2C 订阅 | 基础版 39–59 元/月；专业版 79–129 元/月；可设家庭年付 | 直接服务患者；按识别个性化、跨设备、个人声音配额和云备份分层 |
| B2B2C 机构授权 | 康复医院、言语治疗机构按活跃用户 80–200 元/月，另收部署/培训费 | 渠道获客、随访、效果评估；首发商业化主路径 |
| B2B 平台 / SDK | 设备、客服、智能家居按 MAU、调用量或年度许可收费 | 让非标准语音进入主流语音生态；必须保留确认与授权网关 |
| 硬件与套装 | 手机/耳机优先；可选确认器或康复套装 499–999 元 | 硬件不承载“自动同意”，只提供更稳定的输入和确认通道 |
| 公共与公益采购 | 残障辅助、老龄化、公益基金和研究项目按项目制采购 | 覆盖低支付能力人群，积累多语言与多场景证据 |

定价为早期验证假设，应通过支付意愿访谈、渠道折扣和云推理成本测试校准；个人声音功能应按安全条件开放，而非仅按付费等级开放。

## 5.2 软硬件生态

| 核心 | 连接层 | 合作层 |
| --- | --- | --- |
| 患者端 App + 同意运行时 + 本地验证记忆 | 手机、耳机、按钮/触控确认、云/本地模型、跨设备同步 | 康复机构后台、言语治疗师工具、设备厂商 SDK、支付方效果报表 |

- 生态控制点：授权表达对象与确认回执是所有个人声音输出的唯一入口。

- 数据壁垒：高质量、患者确认的个体声学—语义配对数据，而不是未经确认的大规模日志。

- 合作边界：机构和照护者可补充场景，不可更改患者确认状态；第三方 SDK 不可绕过授权网关。

# 六、市场进入与阶段目标

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 个月：可用性 | 跑通单一场景 MVP | 10–20 位共创访谈；Mock + 小样本真实语音；电话预约 Demo | 任务成功率、确认次数、未授权发声率=0 |
| 3–9 个月：机构试点 | 2–5 家康复/言语治疗机构 | 伦理与隐私流程；50–150 位用户；训练治疗师和家属 | 表达耗时下降、独立完成率、周留存、严重安全事件=0 |
| 9–18 个月：商业验证 | 形成 B2B2C 可复制方案 | 订阅与机构许可；多场景、多语言；硬件兼容 | 付费转化、机构续约、单位推理成本、NPS |
| 18–36 个月：平台化 | 接入设备和语音服务生态 | SDK/API、支付方合作、国际本地化 | 活跃用户、合作收入占比、跨语言效果与合规通过率 |

## 6.1 首批合作伙伴画像

1.有卒中随访与言语治疗团队、愿意开展真实场景评估的三甲医院或康复专科机构。

2.能够组织患者共创、帮助建立可及性标准的卒中患者组织与公益基金会。

3.愿意开放非标准语音适配和无障碍接口的耳机、手机、客服或智能家居厂商。

# 七、关键指标与风险控制

| 维度 | 北极星 / 关键指标 | 主要风险与控制 |
| --- | --- | --- |
| 用户价值 | 重要沟通任务独立完成率；中位表达耗时；重复次数 | 候选不准或确认负担高 → 限定首发场景、少量候选、允许快速拒绝/切换输入 |
| 安全与信任 | 未经授权个人声音率=0；Gold 记忆确认覆盖率=100% | AI 越权或照护者代授权 → 确定性网关、两层同意、审计回执、安全测试 |
| 模型效果 | Candidate Recall@K；ASR 证据覆盖；不确定性校准 | 稀缺数据与跨语言差异 → 患者内个性化、双 ASR、保守回退、共创数据治理 |
| 商业健康 | 试点转付费率；月留存；机构续约；单位推理成本 | 高获客和服务成本 → B2B2C 集中触达、标准化部署、分层云/本地推理 |
| 合规与隐私 | 撤销生效时延；跨患者检索事故=0；敏感数据最小化 | 声音生物特征、健康数据与跨境要求 → 本地优先、最小权限、分区部署、合规评审 |

商业底线 增长不能建立在降低确认标准、扩大默认录音、把拒绝当偏好或允许第三方代授权之上。MeantByMe 的信任机制不是合规附件，而是核心产品能力和品牌壁垒。

# 结论

MeantByMe 以一个明确、可演示、可量化的切口进入全球辅助沟通市场：帮助卒中后轻中度构音障碍者在电话与陌生人沟通中完成表达。其差异化不只是更好的识别或更像本人的声音，而是把“理解—补全—确认—授权—学习”做成不可绕过的可信闭环。短期通过康复机构 B2B2C 建立效果证据和用户信任，中期形成订阅与软硬件生态，长期成为非标准语音用户进入各类语音 Agent 的 consent-first 基础设施。

# 主要数据来源与口径说明

[1] World Health Organization. Stroke fact sheet（2025-12-19；引用 GBD 2021 数据）
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/stroke

[2] Rumbach et al. Neuroanatomical regions associated with non-progressive dysarthria post-stroke: a systematic review（20%–42%）
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9479301/

[3] World Health Organization. Assistive technology fact sheet（2024-01-02）
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology

[4] BMJ Open. How do we measure dysarthria after stroke?（核心结果域：可懂度、对话参与、与构音障碍共同生活、沟通伙伴能力）
https://bmjopen.bmj.com/content/15/5/e099662

[5] World Stroke Organization. Global Stroke Fact Sheet 2022（全球负担、成本与区域不平等）
https://www.world-stroke.org/news-and-blog/news/wso-global-stroke-fact-sheet-2022

[A] 用户提供：《赛道选择.docx》——用户场景、痛点、品牌定位与路演原则。

[B] 用户提供：《Meant By Me：产品定义.docx》——目标用户、核心场景、需求与产品特质。

[C] MeantByMe 项目仓库：产品愿景、技术架构、同意与安全、记忆个性化、测试与冻结决策。

说明：文中市场规模为公开数据的底层推算；适配比例、定价与阶段目标为早期商业规划假设，应以患者共创、机构试点和合规评估持续修正。